RAIS

RITZ AI SOLUTIONS

Service Agreement

Datum: {{VERTRAGSDATUM}}

Vertragsnummer: {{SA_NUMMER}}

Gültig ab Unterzeichnung

Service Agreement — {{PAKET_NAME}}

KI-gestützte IS24-Anfragenqualifizierung, Terminbuchung & Übersichts-Dashboard · {{KUNDE_FIRMA}}

## Auftragnehmer

Ritz AI Solutions

Inhaber: Kevin Ritz

Von-Cohausenstraße 9, 56076 Koblenz

kevin@ritz-ai.solutions · +49 151 2975 5134

St.-Nr.: 22/139/34062

## Auftraggeber

{{KUNDE_FIRMA}}

{{KUNDE_ANSCHRIFT}}

Geschäftsführer: {{KUNDE_GESCHAEFTSFUEHRER}}

Ansprechpartner Tagesgeschäft: {{KUNDE_ANSPRECHPARTNER}}

# §1 Vertragsgegenstand

Ritz AI Solutions (nachfolgend "Auftragnehmer") erbringt für die {{KUNDE_FIRMA}} (nachfolgend "Auftraggeber") eine Implementierungs- und Betriebsleistung gemäß Angebot {{ANGEBOT_NUMMER}} vom {{ANGEBOTSDATUM}} ("{{PAKET_NAME}}"). Der Auftragnehmer richtet ein System zur automatischen Qualifizierung eingehender IS24-Anfragen, Terminbuchung und Kalenderintegration ein und betreibt dieses laufend auf eigener Infrastruktur (Infrastructure as a Service).

Der Auftraggeber erhält Zugriff auf das Ergebnis der Verarbeitung; der Auftragnehmer betreibt und wartet die zugrundeliegende Automatisierung (n8n, Datenbank, Dashboard) selbst.

# §2 Leistungsumfang

## Enthalten in Paket 1

- Automatische Verarbeitung aller IS24-Anfragen

- Kauf-/Miete-Erkennung, automatische Rückfrage bei fehlenden Angaben

- Personalisierter Terminbuchungslink (LP1)

- Direkte Outlook-Kalenderintegration (Microsoft Graph API)

- Automatische Bestätigungs-E-Mail an Interessenten

- Übersichts-Dashboard mit Inseraten und Anfragen pro Objekt

- Manuelle Terminerfassung im Dashboard

- Intelligente Datenbanksuche über alle Leads

- DSGVO-konforme Infrastruktur, ausschließlich EU-Server

- Betrieb der gesamten Infrastruktur durch den Auftragnehmer

## Nicht enthalten (separat zu vereinbaren)

- LP2 Besichtigungstermin-Buchung (Paket 2)

- LP3 Digitale Mieterselbstauskunft (Paket 2)

- MSA-Vergleichsansicht (Paket 2)

- Integration weiterer Portale außer IS24

- Datenmigration aus bestehenden Systemen

- Schulungen über die Einweisung (60 Min.) hinaus

- Rechtliche Prüfung von Verträgen

- Mehr als 1 Revision pro Lieferabschnitt

- Änderungen nach Go-Live außerhalb des Retainer-Umfangs (§3)

Paket 2 (LP2, LP3, MSA-Vergleich, digitale Mieterselbstauskunft, DSGVO-Infrastruktur-Erweiterung) wird nach stabilem Go-Live von Paket 1 gesondert angeboten. Preis auf Anfrage nach Go-Live — kein Commitment im Rahmen dieses Vertrags.

# §3 Retainer-Leistungen (monatlich)

Im monatlichen Retainer (§4) enthalten:

- Hosting: Vercel + Hostinger VPS

- API-Kosten im Standard-Volumen

- Monitoring und Fehlererkennung

- Fehlerbehebung gemäß Service Level Agreement (unten)

- Kleinanpassungen bis 1 Stunde/Monat

- IS24 E-Mail-Sync (laufend)

- Outlook-Kalender-Sync

- Support werktags gemäß SLA

## Service Level Agreement

| Vorfalltyp | Reaktion | Behebung |
| --- | --- | --- |
| System komplett ausgefallen | 12 Stunden | 24 Stunden |
| Einzelne Funktion fehlerhaft | 24 Stunden | 48 Stunden |
| Kleinere Anzeigefehler | 48 Stunden | 5 Werktage |

# §4 Preis und Zahlungsstruktur

## Setup (einmalig)

| Meilenstein | Zeitpunkt | Betrag |
| --- | --- | --- |
| 1. Zahlung | Bei Vertragsunterzeichnung | {{ANZAHLUNG_BETRAG}} Euro |
| 2. Zahlung | Bei Go-Live, binnen 48 Stunden | {{SCHLUSSZAHLUNG_BETRAG}} Euro |
| Gesamt Setup | — | {{SETUP_GESAMT}} Euro |

## Monatlicher Retainer

Betrag: {{RETAINER_BETRAG}} Euro monatlich

Mindestlaufzeit: {{MINDESTLAUFZEIT}} ab Go-Live

Der Retainer wird nicht als Gesamtbetrag der Mindestlaufzeit in Rechnung gestellt, sondern monatlich per SEPA-Lastschrift über den Zahlungsdienstleister Stripe eingezogen (Regelabbuchung). Der Auftraggeber erteilt hierzu ein SEPA-Lastschriftmandat. Die erste Abbuchung erfolgt mit Go-Live, danach monatlich im Voraus jeweils zu Beginn des Leistungsmonats. Jede Abbuchung wird im Rahmen der über Stripe versendeten Vorabinformation angekündigt.

Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängert sich der Retainer automatisch um jeweils 1 Monat, sofern nicht mit einer Frist von 30 Tagen zum Laufzeitende gekündigt wird.

Die Reduktion des Standard-Retainers (500 Euro/Monat gemäß Preisliste) auf {{RETAINER_BETRAG}} Euro/Monat wurde dem Auftraggeber auf dessen Wunsch im Austausch für die {{MINDESTLAUFZEIT}} Mindestlaufzeit gewährt und gilt ausschließlich für die Laufzeit dieses Vertrags. [Absatz entfernen, falls Standardpreis ohne Rabatt vereinbart wird.]

Der Auftragnehmer ist Kleinunternehmer im Sinne des §19 UStG; es wird keine Umsatzsteuer erhoben oder ausgewiesen. Alle in diesem Vertrag genannten Beträge sind Endbeträge, eine Umsatzsteuer wird nicht zusätzlich berechnet. Die Setup-Zahlungen erfolgen per SEPA-Überweisung oder über einen Stripe-Zahlungslink (SEPA-Lastschrift oder Karte), Fälligkeit 14 Tage nach Rechnungsstellung; der monatliche Retainer wird per SEPA-Lastschrift über Stripe eingezogen.

Die 1. Zahlung (Anzahlung, {{ANZAHLUNG_BETRAG}} Euro) ist eine Aufwandsentschädigung für Projektbindung und Projektstart. Bricht der Auftraggeber das Projekt nach Eingang der 1. Zahlung, jedoch vor Go-Live ab, ist die Anzahlung nicht erstattungsfähig; bis dahin erbrachte Leistungen verbleiben beim Auftragnehmer.

Die Implementierungsarbeiten beginnen erst nach Eingang der 1. Zahlung. Kein Projektstart ohne erste Zahlung.

# §5 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

| Was | Stichtag | Konsequenz bei Verzug |
| --- | --- | --- |
| Outlook OAuth-Zugang (Microsoft 365) | Werktag 3 nach Anzahlung | Go-Live verschiebt sich täglich |
| IS24 E-Mail-Weiterleitung + DNS/Postfach | Werktag 3 nach Anzahlung | Pipeline nicht testbar |
| E-Mail-Adressen aller Dashboard-Nutzer | Werktag 3 nach Anzahlung | Zugänge nicht anlegbar |
| Verfügbarkeit {{KUNDE_ANSPRECHPARTNER}} (max. 48h Reaktion) | Laufend | Abnahmefristen verlängern sich |
| 3–5 echte IS24-Testanfragen zur Kalibrierung | Ende Woche 2 | Kalibrierung mit Beispieldaten |

Verzögerungen, die durch fehlende Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers entstehen, verschieben den Go-Live-Termin entsprechend und begründen keinen Anspruch des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer.

# §6 Zeitplan

Woche 1: Kickoff und Setup — Zugangsdaten, Outlook OAuth, DNS/Postfach-Konfiguration, Datenbankstruktur

Woche 2: Entwicklung Kernfunktionen — Qualifizierungs-Pipeline, LP1, Dashboard, Testlauf mit echten Kundendaten

Woche 3: Dashboard und Integration — Verbindung aller Komponenten, End-to-End-Tests

Woche 4: Testing und Go-Live — Fehlerbehebung, Einweisung (60 Min.), Live-Schaltung

# §7 Referenz

Die {{KUNDE_FIRMA}} gestattet die öffentliche Referenzierung des Projekts (Website, LinkedIn, Kundenpräsentationen). Eine schriftliche Bewertung ist nicht verpflichtend.

# §8 Nutzungsrechte

Mit vollständiger Zahlung erhält der Auftraggeber unbefristete, nicht-exklusive Nutzungsrechte an den für ihn erzeugten Ergebnissen des Systems (Dashboard-Daten, Auswertungen). Der Quellcode der n8n-Workflows und des Dashboards verbleibt im Eigentum des Auftragnehmers.

# §9 Datenschutz

Ein Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO wird vor Go-Live gesondert unterzeichnet. Alle Daten werden ausschließlich auf EU-Servern verarbeitet und gespeichert (Hostinger, Vilnius/Litauen; Supabase, Frankfurt; Vercel, EU Edge; Resend, EU; Microsoft Graph API, EU).

# §10 Haftungsbeschränkung

Der Auftragnehmer haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, begrenzt auf den Auftragswert des jeweils betroffenen Vertragsjahres.

# §11 Schlussbestimmungen

- Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Koblenz.

- Änderungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.

- Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.

- Dieser Vertrag ersetzt Angebot {{ANGEBOT_NUMMER}} vom {{ANGEBOTSDATUM}} sowie alle vorherigen mündlichen und schriftlichen Absprachen zum gleichen Gegenstand.

| AUFTRAGNEHMER Kevin Ritz · Ritz AI Solutions Koblenz, den ______________ {{JAHR}} · Unterschrift | AUFTRAGGEBER {{KUNDE_GESCHAEFTSFUEHRER}} · {{KUNDE_FIRMA}} {{KUNDE_ORT}}, den ______________ {{JAHR}} · Unterschrift |
| --- | --- |